KÜ Tartu 55/ 59 juhatuse koosoleku

PROTOKOLL nr.  8

Tallinn                                                            18.09.2012 a.

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed ;  L. Galkovskaja , L. Sillar .

O-A. Tinn ja S. Dyadyk. Osa võtma oli kutsutud haldur L. Tekko.

Koosoleku päevakord ;

- Ettevalmistused kütteperioodiks.

- 1. ja 4. trepikoja sissekäikude remont.

- Inimestele ohtu tekitavate hooneelementide remont.

- Gaasi sisendus – ja magistraaltorustike kontroll.

- Avariiliste veepüstikute vahetus.

- Krt. 36 suusõnaline avaldus juhatusele.

1 Ettekanne haldurilt . Enne küttesüsteemi sisselülitamist oleks vaja teostada soojavee soojusvaheti keemiline läbipesu ja survestamine.

Otsus ; tellida ettekandes nimetatud tööd PLM Hoolduselt nende hinnapakkumises näidatud hinnaga. Vastutav – haldur L. Tekko

2. Ettekanne haldurilt. 1. ja 4. sissepääsude kohal olevad ,, sirmid ´´ on avariilises seisukorras mitteõige ehitustegevuse tõttu On pidevalt niisked ja lasevad vett läbi  sinna kogunenud vihmavee tõttu. Äravoolutoru on kõrgemal veetasapinnast.

Hinnapakkumise on kolmest kutsutust teinud OÜ Renomeister

Otsus ; tellida OÜ Renomeistrilt ettekandes märgitud tööd nende hinnapakkumises määratud hinnaga 528 €

3. Halduri ettekanne ; avariilises olukorras ja tekitavad inimestele ohtu on hoone järgmised elemendid ; läbikäikude kohal olevad puidust rõdupiirded , millised on osaliselt mädanenud ja alla kukkunud. Teiseks -  hoone kesklinnapoolsel fassaadil on 2. korruse kõrgusel seinast eemaldunud ca 2,5 m2  terasiit-krohvitükk. Avariilise koha all asub kõnnitee.

Otsus ; halduril võtta hinnapakkumine ja teostada vastavalt projektile läbikäikude kohal olevate rõdupiirdelaudade väljavahetus.

Teiseks – seinast lahti tulnud  terasiitkrohvi kinnitamiseks konsulteerida spetsialistidega. Lahenduse puudumisel tellida firma, kes eemaldab lahti tulnud krohvi ja avanenud servad teha veekindlaks spetsmastiksiga. Teostab haldur.

4. Haldurilt informatsioon ; vastavalt kehtivale seadusandlusele hoone valdaja on kohustatud iga 4 aasta tagant tellima pädevalt firmalt üld-

kasutatavates ruumides asuvate gaasitorustike kontrolli. Meie majas pole seda siiani tehtud.

Otsus ; halduril tellida Inspecta Estonia OÜ – lt vastavalt nende hinnapakkumisele 58.80 €  üldkasutatatavates ruumides asuvate

gaasitorustike kontroll.

5. Halduri ettekanne ; on alustatud avariilises seisukorras olevate veepüstikute remondiga. Möödunud kuul vahetati 2. trepikojas 1 püstik, järgmisena vahetatakse avariiline veepüstik 1. trepikojas ja kõige lõpuks veepüstik 4. trepikojas.

Otsus ; jatkata avariiliste veepüstikute vahetust ettekandes esitatud järjekorras.

- Haldurilt informatsioon;  krt. 36 omanik esitas suusõnalise avalduse , milles palus muuta suvel tasutavat soojavee tsirkulatasiooni korteripõhiseks ( kõigilt võrdselt ) .Tema põhjendus – käterätikuivati asub 6. korrusel , mis ei küta 5. korrusel asuvat elamispinda.  Siiani on seda kulu arvestatud m2 põhiselt.

Otsus ; halduril teha avaldajale kirjalik vastus , et vastavalt meie põhikirjale p.10 lg. 2  milles on , et kütteks kuluva soojusenergia eest tasutakse vastavalt korteri üldpinna suurusele.

Juhatuse liikmed ;

L. Sillar                   L. Galkovskaja               O-A. Tinn                        S. Dyadyk